Лабораторної роботи №4

Тема: Написання тест-плану ПЗ.

Мета проведення заняття: ознайомитися зі структурою та процесом створення тест-плану, навчитися визначати ризики, ресурси та критерії якості згідно з міжнародними стандартами.

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

− ПЕОМ;

− ОС Windows;

− інструкція до лабораторної роботи №4.

Послідовність виконання завдання:

1. Визначення ідентифікатора та вступу

2. Опис об'єктів та рівнів тестування

3. Визначення ролей та обов'язків

4. Технічні вимоги та середовище

5. Визначення критеріїв (Entry & Exit Criteria)

6. Оцінка ризиків та шляхи їх вирішення

7. Графік виконання робіт

8. Результати тестування (Deliverables)

9. Перевірка та затвердження

Хід роботи

ТЕСТ-ПЛАН

Вебсайт заводу металоконструкцій (Версія 1.0)

Ідентифікатор: TP-ZAVOD-2026-001

1. Вступ (Introduction)

Цей документ описує стратегію та процес тестування Full-stack вебсайту для заводу металоконструкцій, розробленого на стеку Next.js, NestJS та PostgreSQL.

Об'єкт тестування: вебзастосунок для автоматизації роботи заводу металоконструкцій, версія 1.0.

Мета тестування: переконатися, що всі модулі системи (особистий кабінет, облік складу, калькулятор розкладки металу) працюють коректно, безпечно та відповідають вимогам замовника.

Стандарт: тест-план складено відповідно до стандарту ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 (Test Documentation).

2. Об'єкти та рівні тестування

Що тестуємо:

− модуль реєстрації та авторизації (JWT-аутентифікація);

− особистий кабінет клієнта (перегляд та редагування профілю);

− система обліку залишків на складі (CRUD-операції, фільтрація, пошук);

− калькулятор розкладки металу (введення параметрів, розрахунок, валідація);

− API-ендпоінти (REST API на NestJS);

− інтерфейс користувача (Next.js + Tailwind CSS).

Що НЕ тестуємо:

− адмін-панель серверної інфраструктури;

− інтеграцію з зовнішніми ERP-системами;

− навантажувальне тестування (performance testing).

Рівні тестування:

Таблиця 1 – Рівні тестування

| Рівень | Опис | Інструменти |
| --- | --- | --- |
| Unit-тестування | Перевірка окремих функцій та модулів NestJS | Jest |
| Інтеграційне тестування | Перевірка взаємодії між фронтендом (Next.js) та бекендом (NestJS API) | Supertest, Jest |
| Системне тестування | Перевірка повного функціоналу вебзастосунку як єдиної системи | Ручне тестування, чек-листи |
| Приймальне тестування (UAT) | Перевірка відповідності вимогам замовника | Тест-кейси, демонстрація замовнику |

3. Ролі та обов'язки (Roles & Responsibilities)

Таблиця 2 – Розподіл ролей у команді тестування

| Роль | Ім'я | Обов'язки |
| --- | --- | --- |
| Тест-лід | Брамарчук О. | Планування тестування, розподіл задач, контроль якості, затвердження тест-плану |
| QA-інженер (фронтенд) | Тестувальник 1 | Тестування UI (Next.js), перевірка форм, навігації, адаптивності |
| QA-інженер (бекенд) | Тестувальник 2 | Тестування API (NestJS), перевірка бізнес-логіки, валідації даних |
| Розробник | Розробник 1 | Написання unit-тестів (Jest), виправлення виявлених дефектів |

4. Технічні вимоги та середовище (Environment)

Таблиця 3 – Тестове середовище

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Операційна система | Windows 11, macOS Sonoma, Ubuntu 22.04 |
| Браузери | Chrome 120+, Firefox 121+, Safari 17+ |
| База даних | PostgreSQL 15 |
| Серверне середовище | Node.js 20 LTS, NestJS 10 |
| Фронтенд | Next.js 14, React 18, Tailwind CSS 3 |
| Інструменти тестування | Jest, Supertest, DevTools браузера |

5. Критерії початку та завершення тестування (Entry & Exit Criteria)

Entry Criteria (умови початку тестування):

− завершено розробку функціоналу модуля, що тестується;

− розгорнуто тестове середовище (Staging-сервер);

− підготовлено тестову базу даних PostgreSQL з тестовими даними;

− затверджено тест-кейси та чек-листи.

Exit Criteria (умови завершення тестування):

− 100% критичних тест-кейсів виконано;

− немає відкритих дефектів пріоритету Blocker або Critical;

− покриття unit-тестами бізнес-логіки калькулятора ≥ 80%;

− замовник підтвердив результати приймального тестування (UAT).

Pass Criteria (критерії успішності тесту):

− очікуваний результат відповідає фактичному;

− усі вимоги до функціоналу виконані;

− відсутні регресійні дефекти.

6. Оцінка ризиків та шляхи їх вирішення (Risk Management)

Таблиця 4 – Аналіз ризиків

| Тип ризику | Опис ризику | Ймовірність | План пом'якшення |
| --- | --- | --- | --- |
| Людський | Звільнення або хвороба тестувальника | Середня | Документування всіх тест-кейсів, перехресне навчання членів команди |
| Технічний | Збій тестового серверу або бази даних | Низька | Регулярне резервне копіювання, Docker-контейнеризація для швидкого відновлення |
| Технічний | Помилки в алгоритмі калькулятора розкладки | Висока | Розширене unit-тестування логіки калькулятора, code review |
| Організаційний | Затримка в розробці нових функцій | Середня | Тестування вже готових модулів паралельно з розробкою нових |
| Зовнішній | Зміна вимог замовника в процесі тестування | Середня | Agile-підхід, ітеративне тестування, регулярні зустрічі із замовником |

7. Графік виконання робіт (Schedule)

Таблиця 5 – Графік тестування

| Етап | Тривалість | Дата початку | Дедлайн |
| --- | --- | --- | --- |
| Підготовка тестового середовища | 2 дні | 10.02.2026 | 11.02.2026 |
| Написання тест-кейсів та чек-листів | 3 дні | 12.02.2026 | 14.02.2026 |
| Unit-тестування (Jest) | 3 дні | 15.02.2026 | 17.02.2026 |
| Інтеграційне тестування | 3 дні | 18.02.2026 | 20.02.2026 |
| Системне тестування | 4 дні | 21.02.2026 | 24.02.2026 |
| Регресійне тестування | 2 дні | 25.02.2026 | 26.02.2026 |
| Приймальне тестування (UAT) | 2 дні | 27.02.2026 | 28.02.2026 |

8. Результати тестування (Deliverables)

За результатами тестування будуть створені наступні документи:

− набір тест-кейсів (Test Cases) — детальні інструкції для перевірки кожного модуля;

− чек-листи (Checklists) — швидкі перевірки для регресійного тестування;

− баг-репорти (Bug Reports) — звіти про виявлені дефекти з пріоритетами та кроками відтворення;

− фінальний звіт (Test Summary Report) — підсумковий документ з результатами тестування, статистикою дефектів та рекомендаціями.

9. Перевірка та затвердження

Таблиця 6 – Відповідальні за затвердження тест-плану

| Роль | Ім'я | Дія | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Тест-лід | Брамарчук О. | Розробка та перевірка | Затверджено |
| Керівник проєкту | Керівник | Перевірка та погодження | Затверджено |
| Замовник | Представник заводу | Фінальне затвердження | Очікує |

Висновки

У ході лабораторної роботи було розроблено тест-план для Full-stack вебсайту заводу металоконструкцій відповідно до стандарту ISO/IEC/IEEE 29119-3. Документ охоплює всі ключові аспекти процесу тестування: від визначення об'єктів та рівнів тестування до оцінки ризиків та графіку виконання робіт.

Тест-план включає 4 рівні тестування (unit, інтеграційне, системне, приймальне), визначає ролі та обов'язки команди з 4 учасників, описує тестове середовище та інструменти (Jest, Supertest), а також містить аналіз 5 ризиків із планами їх пом'якшення.

Визначені критерії початку та завершення тестування забезпечують об'єктивну оцінку готовності продукту до релізу. Графік тестування розраховано на 19 робочих днів, що дозволяє ретельно перевірити всі модулі системи.